Sales-Planning → EMET CRM

Опис проекту розширення веб додатку.

Версія: 8.0 · Дата: 2026-06-02

Підготувала: IT Director EMET

1. Для кого і навіщо

Користувачі: менеджери відділу продажу + керівництво відділу.

Навіщо: винести щоденну роботу менеджера з 1С у мобільну CRM, щоб працювати з телефона у полі. 1С залишається базою даних.

Це стратегічна зміна інструменту відділу продажу — не точкове покращення. Поточна система перетворюється з модуля планування у повноцінну CRM, яка покриває весь робочий день менеджера від зустрічі до замовлення і рекламації.

2. Що працює зараз технічно

Поточні модулі у експлуатації з травня 2026

| Модуль | Аудиторія | Технічне покриття |
| --- | --- | --- |
| Планування продажів | Менеджери + керівництво | Місячне планування цілей по 9 ТМ з прив'язкою до клієнтів, finalize-механіка, window-lock періодів планування, історія планів |
| Мої клієнти (CRM-база) | Менеджери | Клієнтська база з кешуванням, фільтрами і деталізацією, drill-down картка клієнта з історією зустрічей, статусом активності, прогнозами |
| Огляд компанії | Керівництво | Виконання плану по регіонах + по брендах, агрегати продажів, аналітика «відстають від плану», структура продажів |

Технологічна основа поточної системи

Технічно:

Веб-фреймворк: Next.js 16 з App Router і React Server Components

UI-бібліотека: React 19 + TypeScript 5 для типобезпеки

Стилі і компоненти: Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (Radix-primitives)

Стан і дані: Zustand (глобальний store) + SWR (cache + stale-while-revalidate)

База даних: Supabase Postgres з підготовленими RLS-політиками

Авторизація: JWT cookies з ECDSA-підписами (HttpOnly, secure)

Хостинг: Vercel з автоматичним розгортанням master + preview-середовища для feature-branches

Інтеграція з 1С: 13 HTTP-методів через захищений proxy-шар /api/onec

Тестування: 240 одиничних тестів (Node-нативний test runner) + перевірка архітектурних інваріантів перед кожним оновленням

Шрифти: Plus Jakarta Sans (текст) + JetBrains Mono (числа і час)

Простою мовою:

Система побудована на сучасному веб-стеку, що використовується більшістю продуктових компаній (Next.js + React). Працює як веб-додаток у браузері — без встановлення на пристрій, відкривається з телефона, планшета, ноутбука однаково. База даних розміщена у хмарі (Supabase), з резервним копіюванням і можливістю відкату до конкретного моменту у часі при переході на платний тариф. Авторизація захищена сучасними криптографічними підписами. Усі звернення до 1С проходять через захищений шар, який пропускає лише авторизовані запити. Кожне оновлення коду автоматично запускає 240 тестів + перевірку архітектурних правил перед тим, як код потрапляє у систему — це знижує ризик помилок при додаванні нових модулів.

Зрілість проекту

~57 000 рядків коду

13 інтеграцій з 1С працюють стабільно з січня 2026

Адаптивний мобільний інтерфейс протестовано

Архітектурні правила фіксуються автоматично — не може бути додано нову залежність чи зламано існуючу інтеграцію без явного оновлення правил

Bug-tracking через GitHub Issues, історія всіх змін у git

3. Що додаємо у складі CRM-розширення

Перенесення з існуючої СРМ Встречі

Зустрічі — функціонал зараз живе у окремому додатку (meeting-4.0). Переносимо у нашу CRM і об'єднуємо з рештою CRM-функціоналу. Покращуємо: стабільніша геолокація, мобільна форма створення і редагування, фонова синхронізація з 1С через буферну чергу, синхронізація з Google Calendar з механізмом повторних спроб.

Нові модулі (розробляємо з нуля)

Деталізація продажів — рядкова історія покупок клієнта (з січня 2025) одним тапом на картці клієнта; для керівництва — автоматичні аналітичні віджети (виконання плану, найкращі менеджери по ТМ за конкурсом, дебіторка по регіонах)

Дебіторська заборгованність — список і деталізація заборгованості клієнтів, віджет на картці з показниками простроку /нагадуваннями.

Рекламації — нова структурована секція CRM з прив'язкою до клієнта замість поточного загального Telegram-каналу. Поточна база рекламацій у Bitrix24 не ламається — додаємо інтерфейс над нею

Замовлення / Реалізації — створення з мобільного, з кошиком, вибором контракту, перевіркою наявності, gift-логікою, статусним workflow «чернетка → проведено → реалізація»

Нові інтеграції і компоненти

16 нових методів 1С (специфікація з прикладами запитів/відповідей готова)

Окремий sync-worker для відправки даних у 1С батчами (буферна архітектура, щоб UI не очікував 1С)

Окремий sync-worker для Google Calendar з retry + dead-letter queue

Окремий sync-worker для нічної синхронізації деталізації продажів

Інтеграційний шар з Bitrix24 для блоку рекламацій (через існуючий reclamation-app)

Підключення Sentry для моніторингу помилок з session replay

Перехід на Supabase Pro для PITR і збільшення ліміту бази

4. Що вже зроблено для запуску розширення

Підготовча документація

Технічний план проекту з декомпозицією по блоках, оцінками, ризиками — 1100+ рядків

Специфікація для 1С-розробника на 16 нових методів з прикладами запитів/відповідей, виключеннями, вимогами до швидкодії — 1050 рядків

Реєстр з 17 архітектурних рішень з контекстом, обґрунтуванням і наслідками

Аудити трьох вихідних систем: поточного додатка зустрічей, недороблена попередня версія з замовленнями, чинної системи рекламацій

Специфікація алгоритму найкращого менеджера по ТМ за діючими конкурсними умовами червня 2026

Детальна специфікація блоку деталізації продажів зі схемою бази даних і логікою синхронізації

Зафіксовано дизайн

Дашборд зустрічей у нашому glass-стилі — 3 варіанти розглянуто, фінальний обрано

Форма зустрічі — 2 варіанти розглянуто, фінальний обрано (mobile bottom-sheet + desktop modal)

5. Терміни і години роботи

Розподіл по блоках

| Блок | Зміст | Frontend години | Календарно |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка | Документація, специфікації, дизайн | ✅ Готова | — |
| Зустрічі | Перенесення з meeting-4.0 + покращення + буферна синхронізація + інтеграція Google Calendar | 120-160 годин | 3-4 тижні |
| Деталізація продажів | Бекфіл з 2025 + щоденна синхронізація + аналітичні віджети + Best Manager | 56-72 годин (паралельно з Зустрічами) | 5-6 тижнів кумулятивно |
| Дебіторка | Інтерфейс на картці + standalone view + кеш з TTL | 40-56 годин | 7-8 тижнів кумулятивно |
| Рекламації | Інтеграція з reclamation-app + counter-widget | 24-32 годин | 8 тижнів кумулятивно |
| Замовлення / Реалізації | Форма з кошиком + multi-currency + gift-логіка + 9 нових методів інтеграції | 120-160 годин | 12-13 тижнів кумулятивно |

Загальний обсяг розробки інтерфейсу: 360-480 годин (~10-13 робочих тижнів повної зайнятості).

1С-розробка: ~50% часу 1С-розробника протягом усього проекту, розподілено по чергах по блоках. Конкретний час залежить від наявних можливостей 1С-розробника і узгодженої черги.

Критична залежність

Готовність нових 1С-методів — головна змінна. Якщо 1С-черга затримується, етапи 1.5 / 2A / 3 зрушуються пропорційно (frontend готовий, але не може стартувати).

6. Бюджет

Щомісячні витрати на інфраструктуру

| Сервіс | Вартість | Що дає |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | $25/місяць | Резервне копіювання з можливістю відкату до конкретного моменту у часі (PITR) + збільшений ліміт бази даних до 8 ГБ — для захисту фінансово-чутливих даних (дебіторка, рядкові продажі) |
| Sentry | $26/місяць | Моніторинг помилок з відтворенням сесій користувача — швидке знаходження причин інцидентів у роботі |
| Разом | $51/місяць ($612/рік) |  |

Існуючі сервіси (GitHub, Vercel Hobby, Google Calendar API, Bitrix24, Telegram) — без змін, у поточних безкоштовних або існуючих тарифах.

Одноразові витрати

Без додаткових витрат на підрядників. Виконується силами IT-відділу EMET .

Ринкова вартість аналогічної розробки

Для розуміння масштабу — скільки коштувала би така ж розробка, якби виконувалась зовнішнім розробником або підрядником. Розрахунок за поточними ставками українського ринку 2026 для досвідченого розробника зі стеком Next.js + TypeScript + Postgres + ERP-інтеграція:

| Що | Орієнтовний обсяг | Вартість (senior solo, $25-35/год) | Вартість (аутсорс-агенція з PM/QA, $40-55/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Що вже реалізовано (3 модулі у проді) | ~500-700 годин | $12 500 - $24 500 | $20 000 - $38 500 |
| CRM-розширення (4 нових модулі + перенесення зустрічей) | ~400-500 годин | $10 000 - $17 500 | $16 000 - $27 500 |
| Разом | ~900-1200 годин | $22 500 - $42 000 | $36 000 - $66 000 |

7. Хто виконує

| Учасник | Що робить |
| --- | --- |
| IT Director EMET | Розробка інтерфейсу і всієї логіки CRM-блоків · підключення Supabase Pro і Sentry · інтеграція з Bitrix24 для блоку рекламацій · тестування критичних потоків перед кожним виходом блоку у роботу · координація з 1С-розробником |
| 1С-розробник EMET | Реалізація 16 нових методів за специфікацією, розподілено по блоках протягом проекту |

8. Що отримаємо на виході

Результат для менеджера

Менеджер виконує всю щоденну роботу у CRM з телефона або ноутбука у будь-якому місці

Замовлення оформлюється прямо у клієнта на зустрічі, не повертаючись у офіс

Історія покупок клієнта доступна одним тапом під час розмови

Дебіторка клієнта видно на його картці одразу

Рекламації ведуться у структурованій секції CRM замість Telegram-каналу

Зустрічі фіксуються з геолокацією без зайвих кроків

Доступ до 1С менеджеру більше не потрібен у щоденній роботі

Результат для керівництва

Живі аналітичні віджети у системі замість ручних Excel-вивантажень

Автоматичний розрахунок переможців конкурсу «Найкращий менеджер по ТМ» за діючими умовами, з виключенням закупок спікерів і фільтрами по виконанню планів

Деталізація продажів по клієнтах — для звітів і прийняття рішень

Огляд дебіторки і її термінів — без походів у 1С

Результат для системи

6 робочих модулів у CRM (3 існуючих + 4 нових/перенесених)

Захист фінансово-чутливих даних через політики доступу і резервне копіювання

Моніторинг помилок у роботі через Sentry

Документація проекту з реєстром рішень фіксує контекст для подальшого розвитку

Архітектура з буферною синхронізацією масштабується для додавання нових модулів без переробки

Підсумок

Розширення перетворює Sales Planning з інструмента місячного планування у повноцінну операційну CRM відділу продажу. Менеджер виконує всю щоденну роботу з телефона у полі; керівництво отримує живу аналітику без ручних викладок з 1С. Проект виконується силами IT-відділу EMET без залучення підрядників, з інфраструктурними витратами $612/рік.

Поточна версія 8.1 (2026-06-02). Документ оновлюється при будь-якому значному уточненні.