Sales-Planning → EMET CRM

Мобільна CRM для менеджерів продажу — робота поза 1С

Версія: 5.0 · Дата: 2026-06-02

Підготувала: IT Director EMET

1. Короткий виклад

Будуємо повноцінну CRM-систему для відділу продажу EMET — на основі вже працюючого у проді з травня 2026 продукту sales-planning. Менеджер продажу більше не прив'язаний до 1С на офісному ноутбуці: всю щоденну роботу (зустрічі, замовлення, історія клієнта, дебіторка, рекламації) — виконує з телефону чи будь-якого пристрою, прямо у клієнта на зустрічі.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Цільова аудиторія | 21 менеджер продажу + керівництво відділу |
| Перший видимий результат | через 1 тиждень (preview-середовище) |
| Перший прод-реліз (Зустрічі у CRM) | через 3-4 тижні |
| Повний обсяг проекту | ~3 місяці |
| Нові щомісячні витрати | $51/місяць ($612/рік) |
| Одноразові витрати | Нуль — розробка покрита існуючою командою |

Документ інформаційний. Стратегічні рішення по напрямку проекту вже прийняті — описуємо що і як робимо.

2. Поточний біль

Сценарій з типового робочого дня менеджера. Менеджер на зустрічі у клініки клієнта. Клієнт готовий замовити Ellanse прямо зараз. Менеджер записує замовлення на серветці і заносить у 1С коли повертається у офіс — годинами пізніше. До того моменту клієнт може передумати, а менеджер встигає забути уточнення про адресу доставки. Так само з історією покупок клієнта: щоб подивитись що клієнт купував півроку тому, потрібен ноутбук, VPN і 1С. У машині між візитами — це неможливо. Зустрічі менеджер веде у окремому застарілому додатку. Рекламації — у незручному Telegram-каналі без структури і прив'язки до клієнта.

Корінь проблеми не в інтерфейсі 1С — корінь в тому, що 1С живе на офісному сервері і потребує робочого місця менеджера. Продуктивні години у полі витрачаються на повернення у офіс щоб занести те, що мало забрати 30 секунд біля клієнта.

3. Що менеджер отримає

Перелік нових щоденних дій менеджера після впровадження:

Реєструє замовлення з телефону прямо у кабінеті клієнта, без повернення у офіс

Переглядає історію покупок клієнта одним тапом під час розмови

Фіксує зустріч разом з геолокацією за один клік

Бачить дебіторку клієнта на його картці одразу при відкритті

Веде рекламації клієнта у структурованій секції CRM замість Telegram-каналу

Готується до завтрашніх візитів увечері з телефону, з адресами і маршрутом

Працює з тих самих даних з ноутбука, телефона або планшета — без VPN

1С залишається джерелом правди для бізнес-даних і фінансової звітності. Менеджер з ним не взаємодіє напряму — він взаємодіє з нашою CRM, яка синхронізується автоматично. Керівництво у свою чергу отримує живі аналітичні віджети (виконання плану, кращі менеджери по ТМ, дебіторка по регіонах) замість Excel-вивантажень.

4. Скоуп

| У скоупі | Поза скоупом | Можливо у наступних фазах |
| --- | --- | --- |
| Зустрічі + геолокація у CRM | Заміна 1С-бекенду — він залишається | Push-сповіщення менеджерам |
| Рядкові продажі + drill-down у клієнта | Закупки, логістика, HR | Розширена гейміфікація |
| Дебіторка на client card | Бухгалтерія, фінзвітність | Версіонування анкет клієнта |
| Рекламації об'єднані у CRM | Telegram-канал (зберігаємо backend, додаємо UI у CRM) | Архів переможців конкурсу |
| Замовлення + реалізації з мобільного | Документообіг між підрозділами | Workflow для сертифікатів навчання лікарів |

5. Графік релізів

| Етап | Коли | Що бачить менеджер / керівництво |
| --- | --- | --- |
| Перший видимий результат у preview-середовищі | 1 тиждень | Старт розробки видно і можна перевірити |
| Перший прод-реліз: Зустрічі у CRM | 3-4 тижні | Менеджер припиняє користуватись окремим додатком зустрічей; фіксує візити з телефону |
| Другий реліз: Історія продажів клієнта | 5-6 тижнів | Менеджер відкриває drill-down покупок клієнта одним тапом; керівництво бачить аналітичні віджети |
| Третій реліз: Дебіторка | 7-8 тижнів | Менеджер бачить заборгованість клієнта одразу при відкритті картки |
| Четвертий реліз: Рекламації | 8 тижнів | Менеджер веде рекламації у CRM замість Telegram |
| Останній реліз: Замовлення з мобільного | 12-13 тижнів | Менеджер створює замовлення прямо у клієнта на зустрічі |

Між реліз-точками — preview-середовище доступне для перевірки у будь-який момент.

6. Інвестиції

Щомісячні витрати

| Сервіс | Вартість | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | $25/місяць | Резервне копіювання з можливістю відкату на будь-яку точку — для фінансових даних |
| Sentry | $26/місяць | Моніторинг помилок — швидке знаходження інцидентів у проді |
| Разом | $51/місяць ($612/рік) |  |

Для розуміння масштабу: $51/місяць — це вартість одного телефонного підключення, або $2.40 на менеджера у місяць. Одне додаткове замовлення, оформлене прямо у клієнта замість «через 4 години у офісі», повертає це багатократно.

Одноразові витрати

Нуль. Розробка покрита існуючою командою.

7. Ризики

| Ризик | Як покриваємо |
| --- | --- |
| Черга 1С-розробника затримує блоки | Повна специфікація на ВСІ 16 нових методів готова зараз — 1С стартує паралельно з нами; якщо є затримка, frontend готовий і чекає, не марнує час |
| Менеджери чинять опір зміні звичного інструмента | Canary-rollout: 1-2 менеджери протягом тижня перед загальним розгортанням; зберігаємо існуючу термінологію і workflow |
| Геолокація погано працює у проблемних зонах (підвал, поганий сигнал) | Альтернатива з ручним введенням адреси + явне повідомлення менеджеру про відмову GPS; конфігурований час очікування |

8. Що вже зроблено (проект готовий до розширення)

3 модулі у проді з травня 2026: Планування продажів, Мої клієнти (CRM-база), Огляд компанії. Щодня використовуються 21 менеджером і керівництвом.

Інтеграція з 1С через 13 методів працює стабільно з січня 2026 — додаємо нові методи поверх перевіреного шару, не переписуючи його.

Повна підготовча документація готова: технічний план проекту, специфікація для 1С-розробника на 16 нових методів (1050 рядків з прикладами і edge cases), реєстр 17 архітектурних рішень з контекстом і наслідками, аудити трьох інтегрованих систем (старий додаток зустрічей, недороблена версія замовлень, чинна система рекламацій).

Дизайн інтерфейсу зафіксовано: дашборд зустрічей і форма зустрічі вже розроблені у нашому glass-стилі з акцентом на mobile-first.

Зрілість підготовки забезпечує що проект ведеться структуровано, з прозорою декомпозицією і трекінгом — не «на коліні».

9. Розподіл відповідальності

| Учасник | Що робить |
| --- | --- |
| IT Director EMET | Узгодження черги 1С-розробника, підключення інфраструктурних сервісів (Supabase Pro, Sentry), інтеграція з Bitrix24 для рекламацій, тестування критичних потоків перед кожним релізом, координація між сторонами |
| 1С-розробник EMET | Реалізація 16 нових методів за специфікацією, точкові години протягом ~50% часу проекту по черзі по блоках |
| Frontend-команда | Розробка інтерфейсу і логіки CRM-блоків, написання специфікацій для 1С, повноваги ~10-13 робочих тижнів |
| Bitrix24 admin | Точкова робота у блоці рекламацій (~2-3 години сумарно) |

10. Що відбувається далі

| Крок | Хто | Терміни |
| --- | --- | --- |
| 1. Передача готової специфікації 1С-розробнику + узгодження черги | IT Director | 1-2 дні |
| 2. Підключення Supabase Pro | IT Director | 5 хвилин |
| 3. Підключення Sentry | IT Director | 0.5 дня |
| 4. Старт коду — підготовка схеми БД і безпеки | Frontend | 2 дні |
| 5. Перші візуальні результати у preview-середовищі | Frontend | 1 тиждень |
| 6. Тестування Блоку «Зустрічі» перед прод-релізом | IT Director | Останні 2 дні Блоку 1 |
| 7. Перший прод-реліз Блоку «Зустрічі» | Frontend + IT Director | ~3-4 тижні |

Контакти для уточнень

Технічна реалізація: IT Director EMET

Бізнес-логіка аналітичних віджетів: Керівник відділу продажу

1С реалізація: 1С-розробник EMET

Документ оновлюється при будь-якому значному уточненні. Поточна версія 5.0 (2026-06-02).